**ПРОТОКОЛ №2**

**заседания муниципальной общественной комиссии по осуществлению контроля и координации реализации мероприятий «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры» муниципальной программы «Повышение качества жизни населения муниципального образования поселок Уренгой»**

28.08.2018 п. Уренгой

**Председатель общественной комиссии** – Кульбаба Надежда Степановна, заместитель Главы Администрации муниципального образования поселок Уренгой по вопросам жизнеобеспечения и муниципального хозяйства;

**Секретарь общественной комиссии** – Матюшкин Николай Евгеньевич, директор муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства»;

Члены общественной комиссии:

**Лескова И.А.** член координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании поселок Уренгой

**Афанасьев С.Н.** главный специалист архитектуры и градостроительства Администрации муниципального образования поселок Уренгой

**Мартыненко Е.Ф.** председатель Собрания депутатов муниципального образования поселок Уренгой

Присутствовали:

**Ануфриева Оксана Викторовна** - ведущий инженер муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства»;

**Грибовская Татьяна Валериевна** – ведущий специалист по торговле и общественному питанию Администрации муниципального образования поселок Уренгой;

**Калугина Наталья Анатольевна** – ведущий специалист отдела организационной работы Администрации муниципального образования поселок Уренгой;

**Зылёв Николай Игоревич** – Начальник ПЧ по охране п. Уренгой.

 **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Реализация мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий в муниципальном образовании поселок Уренгой в 2018 году. (Докладчики – Н.С. Кульбаба, Н.Е. Матюшкин)

**СЛУШАЛИ:**

Н.С. Кульбаба - заместителя Главы Администрации муниципального образования поселок Уренгой по вопросам жизнеобеспечения и муниципального хозяйства.

Н.Е. Матюшкина -директора муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства» о реализации мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий в муниципальном образовании поселок Уренгой в 2018 году.

**РЕШИЛИ:**

* 1. Информацию принять к сведению.

1.2.В связи с отказом собственников жилых помещений многоквартирных домов от проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий и отсутствием кворума голосов при проведении общих собраний по благоустройству дворовых территорий, исключить из Адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018 – 2022 годы следующие дворовые территории, подлежащие к проведению мероприятий по благоустройству в 2018 году:

1. п. Уренгой, мкр. 4, д.20а;

2. п. Уренгой, мкр.3, д.32а;

3. п. Уренгой, мкр. 4, д. 13;

4. п. Уренгой, мкр. Геолог, д.12;

5. п. Уренгой, мкр. 4, д.3;

6. п. Уренгой, мкр. Геолог, д. 38;

7. п. Уренгой, мкр.2, д.6;

8. п. Уренгой, мкр. 2, д.13.

* 1. Внести в муниципальную программу «Повышение качества жизни населения муниципального образования поселок Уренгой» необходимые изменения.

1.3. Направить обращение в Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района о необходимости увеличения объемов работ по устройству пешеходной дорожки с местами для отдыха микрорайон 5, район дома 53А, в размере 176 000,00 рублей, а также дополнительной потребности в окружных средствах в размере 1 079 000,00 рублей для приобретения элементов благоустройства для реализации мероприятий по устройству спортивной площадки в мкр. Таежный, расположенной в районе дома № 1 по ул. Геофизиков.

Председатель общественной комиссии Н.С. Кульбаба

Секретарь общественной комиссии Н.Е. Матюшкин